Приложение №1

к постановлению администрации

Ртищевского муниципального района

от 18 июня 2018 года № 653

## Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

## «Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2020 года»

| № п/п | Наименование программы, наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 (прогнозно) | 2019 (прогнозно) | Год завершения действия программы 2020 (прогнозно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение жилыми помещениями молодых семей» |
| 1 | Общая площадь приобретенного (построенного) в рамках подпрограммы жилого помещения | кв. м. | 90 | 42 | 42 | 62,9 | 138,7 | 162 | 162 |
| 2 | Количество человек, улучшивших жилищные условия | человек | 5 | 2 | 2 | 4 | 7 | 9 | 9 |
| 3 | Количество семей, улучшивших жилищные условия | семей | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Подпрограмма 3«Реализация мероприятий в рамках Федерального закона «О Фонде содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства» по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» 1 Общая площадь жилых помещений, подлежащих расселению кв. м. 307,2 648,9 - - - - 0 2 Количество человек, переселённых из аварийного жилищного фонда человек 21 48 - - - - - 3 Количество семей, переселённых из аварийного жилищного фонда семей 10 17 - - - - - Подпрограмма 4 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 1 | Количество отремонтированных сетей водоснабжения и водоотведения | км | 0,1 | 0,12 | 0,15 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 2 | Капитальный ремонт водозаборных скважин | ед | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | Прокладка водопровода | м | 180 | 200 | 220 | 2000 | - | - | - |
| 4 | Количество замененных водоразборных колонок | ед | 10 | 12 | 10 | - | 58 | - | - |
| 5 | Количество установленных пожарных гидрантов | ед | - | - | - | - | 20 |  |  |
| 6 | Количество приобретённых насосов для скважин | ед | - | - | - | - | 3 |  |  |

Верно: начальник отдела делопроизводства

администрации муниципального района										Ю.А. Малюгина

Приложение №2

к постановлению администрации

Ртищевского муниципального района

от 18 июня 2018 года № 653

Перечень

## основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

«Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2020 года»

| Наименование мероприятий и ведомственных целевых программ | Исполнитель | Срок |
| --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение жилыми помещениями молодых семей» |
| 2.1.Обеспечение жилыми помещениями молодых семей | Управление ЖКХ и промышленности администрации муниципального района | 2014 | 2020 |
| Подпрограмма 3 «Реализация мероприятий в рамках Федерального закона «О Фонде содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства» по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» 3.1.Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Управление ЖКХ и промышленности администрац и муниципального района 2014 2020 Подпрограмма 4 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» |
| 4.1.1. Выполнение работ по капитальному ремонту водозаборной скважины в пос.Выдвиженец | Управление ЖКХ и промышленности администрации муниципального района | 2014 | 2020 |
| 4.1.2. Капитальный ремонт водозаборной скважины в с.Чиганак |  | 2014 | 2014 |
| 4.1.3. Капитальный ремонт водозаборной скважины в с. Потьма |  | 2014 | 2014 |
| 4.1.4. Водозабор г. Ртищево |  | 2014 | 2014 |
| 4.1.5. Капитальный ремонт водозаборной скважины в пос.Ртищевский |  | 2014 | 2014 |
| 4.1.6. Капитальный ремонт комплекса водозабора в пос. Ртищевский и башни Рожновского в с.Ерышевка |  | 2014 | 2014 |
| 4.1.7. Выполнение работ по капитальному ремонту водопровода и башни Рожновского в с.Сланцы Ртищевского района Саратовской области | Управление ЖКХ и промышленности администрации муниципального района | 2015 | 2015 |
| 4.1.8. Выполнение работ по капитальному ремонту скважины в с.Ерышевка Ртищевского района Саратовской области |  | 2015 | 2015 |
| 4.1.9. Выполнение работ по капитальному ремонту башни Рожновского в с.Елань Ртищевского района Саратовской области |  | 2015 | 2015 |
| 4.1.10. Капитальный ремонт скважины в с.Каменка Ртищевского района Саратовской области |  | 2016 | 2016 |
| 4.1.11. Выполнение работ по капитальному ремонту водозаборной скважины в с. Макарово Ртищевского района Саратовской области |  | 2016 | 2016 |
| 4.1.12. Выполнение работ по капитальному ремонту водозаборной скважины в с. Скачиха Ртищевского района Саратовской области |  | 2016 | 2016 |
| 4.1.13. Выполнение работ по капитальному ремонту водозаборной скважины в с. Курган Ртищевского района Саратовской области |  | 2016 | 2016 |
| 4.1.14. Выполнение работ по капитальному ремонту водозаборной скважины в пос. Темп Ртищевского района Саратовской области |  | 2017 | 2017 |
| 4.1.15. Выполнение работ по капитальному ремонту водозаборной скважины в с. Васильевка Ртищевского района Саратовской области |  | 2017 | 2017 |
| 4.1.16. Реконструкция очистных сооружений приема сточных вод на территории г.Ртищево |  | 2017 | 2017 |
| 4.1.17 Капитальный ремонт водопровода от водонапорной башни по ул. Красноармейской до ул. Яблочкова г.Ртищево Саратовской области |  | 2017 | 2017 |
| 4.1.18. Капитальный ремонт водонапорной башни, расположенной по адресу: Саратовская область, г.Ртищево, ул.Красноармейская |  | 2017 | 2017 |
| 4.1.19. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств водозаборной скважины, расположенной по адресу: Саратовская область,г.Ртищево, ул.Красноармейская |  | 2017 | 2017 |
| 4.1.20 Капитальный ремонт водозаборной башни, расположенной по адресу: Саратовская область, г.Ртищево, ул.Красноармейская |  | 2017 | 2017 |
| 4.1.21 Приобретение материалов для организации водоснабжения в Урусовском муниципальном образовании |  | 2017 | 2017 |
| 4.1.22 Откачка воды из скважин в пос. Ртищевский Ртищевского муниципального района Саратовской области |  | 2017 | 2017 |
| 4.1.23 Капитальный ремонт водозаборной скважины, расположенной по адресу: Саратовская область, г.Ртищево, ул.Степная |  | 2018 | 2018 |
| 4.1.24. Модернизация канализационных очистных сооружений в г.Ртищево Саратовской области» |  | 2018 | 2018 |
| 4.1.25. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |  | 2018 | 2018 |
|  |  | 2018 | 2018 |
| 4.1.26. Приобретение водоразборных колонок для организации водоснабжения в Ртищевском районе Саратовской области |  |  |  |
| 4.1.27. . Приобретение погружного электронасосного агрегата для Макаровского МО (с.Васильевка) |  | 2018 | 2018 |
|  |  | 2018 | 2018 |
| 4.1.28. Приобретение погружного электронасосного агрегата для Краснозвездинского МО (с.Владыкино) |  |  |  |
| 4.1.29 Приобретение погружного электронасосного агрегата для Урусовского МО (п.Центральная усадьба совхоза «Выдвиженец») |  | 2018 | 2018 |
| 4.1.30. Капитальный ремонт разводящей водопроводной сети, расположенной по адресу: Саратовская область, г.Ртищево |  | 2018 | 2018 |
| 4.1.31. Капитальный ремонт артезианской скважины глубиной 100 м.комплекса водозабора и подачи воды, расположенной по адресу: Саратовская область Ртищевский район, с.Шило-Голицыно Северо-Восточная часть |  | 2018 | 2018 |
| 4.1.32.Строительство объекта «Канализационно-очистные сооружения в г.Ртищево Саратовской области» |  | 2018 | 2018 |
| 4.2. Техническое перевооружение, в том числе: | Управление ЖКХ и промышленности администрации муниципального района | 2015 | 2015 |
| 4.2.1. Техническое перевооружение газораспределительных сетей по ул. Мира г. Ртищево |  | 2014 | 2014 |
| 4.2.2. Монтаж газопроводных стоек в с. Ерышевка |  | 2014 | 2014 |
| 4.2.3. Техническое обслуживание систем газораспределения и газопотребления |  | 2014 | 2014 |
| 4.3. Строительство объекта «Внутрипоселковый газопровод среднего давления от точки врезки у ГРП п.Ртищевский до северной части п.Ртищевский Ртищевского района Саратовской области» | Управление ЖКХ и промышленности администрации муниципального района | 2015 | 2015 |
| 4.3.1. Изготовление проектно-сметной документации по объекту «Внутрипоселковый газопровод среднего давления от точки врезки у ГРП п.Ртищевский до северной части п.Ртищевский Ртищевского района Саратовской области» с положительным заключением государственной экспертизы |  | 2015 | 2015 |
| 4.3.2. Строительный контроль по объекту «Внутрипоселковый газопровод среднего давления от точки врезки у ГРП п.Ртищевский до северной части п.Ртищевский Ртищевского района Саратовской области» |  | 2015 | 2015 |
| 4.3.3. Проверка достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства по проекту документации по объекту «Внутрипоселковый газопровод среднего давления от точки врезки у ГРП п.Ртищевский до северной части п.Ртищевский Ртищевского района Саратовской области» |  | 2015 | 2015 |
| 4.3.4. Закупка трубы из полиэтилена для строительства объекта «Внутрипоселковый газопровод среднего давления от точки врезки у ГРП п.Ртищевский до северной части п.Ртищевский Ртищевского района Саратовской области» |  | 2015 | 2015 |
| 4.3.5. Строительство объекта «Внутрипоселковый газопровод среднего давления от точки врезки у ГРП п.Ртищевский до северной части п.Ртищевский Ртищевского района Саратовской области» |  | 2015 | 2015 |
| 4.4. Техническое обслуживание систем газораспределения и газопотребления с.Бельщино и пос.Ртищевский | Управление ЖКХ и промышленности администрации муниципального района | 2016 | 2016 |

Верно: начальник отдела делопроизводства

администрации муниципального района										Ю.А. Малюгина

Приложение №3

к постановлению администрации

Ртищевского муниципального района

от 18 июня 2018 года № 653

Сведения

об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы

«Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2020 года»

| Наименование | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) | Источники финансирования | Объемы финансирования, всего | В том числе по годам реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 (прог-нозно) | 2019 (прог-нозно) | 2020 (прог-нозно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение жилыми помещениями молодых семей» | Управление ЖКХ и промышленности администрации муниципального района | Всего | 8472,27 | 782,1 | 1366,6 | 637,8 | 1258,97 | 2100,6 | 1163,1 | 1163,1 |
|  |  | Бюджет района | 187 | 50 | 50 | 60 | 3,5 | 3,5 | 10 | 10 |
|  |  | Федеральный бюджет (прогнозно) | 935,28 | 79,4 | 101,9 | 73,6 | 170,48 | 279,5 | 115,2 | 115,2 |
|  |  | Областной бюджет (прогнозно) | 1716,15 | 144,3 | 199,6 | 89,6 | 266,65 | 452,2 | 281,9 | 281,9 |
|  |  | Внебюджетные источники | 5633,84 | 508,4 | 1015,1 | 414,6 | 818,34 | 1365,4 | 756 | 756 |
| 1. Обеспечение жилыми помещениями молодых семей | Управление ЖКХ и промышленности администрации муниципального района | Всего | 8472,27 | 782,1 | 1366,6 | 637,8 | 1258,97 | 2100,6 | 1163,1 | 1163,1 |
|  |  | Бюджет района | 187 | 50 | 50 | 60 | 3,5 | 3,5 | 10 | 10 |
|  |  | Федеральный бюджет (прогнозно) | 935,28 | 79,4 | 101,9 | 73,6 | 170,48 | 279,5 | 115,2 | 115,2 |
|  |  | Областной бюджет (прогнозно) | 1716,15 | 144,3 | 199,6 | 89,6 | 266,65 | 452,2 | 281,9 | 281,9 |
|  |  | Внебюджетные источники | 5633,84 | 508,4 | 1015,1 | 414,6 | 818,34 | 1365,4 | 756 | 756 |
| Подпрограмма 3 «Реализация мероприятий в рамках Федерального закона «О Фонде содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства» по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» | Управление ЖКХ и промышленности администрации муниципального района | Всего | 12046,4 | 11101,2 | 945,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет района | 4,1 | 4,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет (прогнозно) | 9261,1 | 9261,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет (прогнозно) | 13,3 | 13,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет района на дополнительные площади | 2448,9 | 1822,7 | 626,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет района на разборку аварийных многоквартирных домов | 319,0 | 0 | 319,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | Управление ЖКХ и промышленности администрации муниципального района | Всего | 12046,4 | 11101,2 | 945,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет района | 4,1 | 4,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет (прогнозно) | 9261,1 | 9261,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет (прогнозно) | 13,3 | 13,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет района на дополнительные площади | 2448,9 | 1822,7 | 626,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет района на разборку аварийных многоквартирных домов | 319,0 | 0 | 319,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 4 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» | Управление ЖКХ и промышленности администрации муниципального района | Всего | 43769,6 | 6644,1 | 6294,4 | 8460,9 | 9670,2 | 12700,0 | - | - |
|  |  | Бюджет МО г.Ртищево | 10544,9 | 0 | 0 | 0 | 4544,9 | 6000 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет района | 33224,7 | 6644,1 | 6294,4 | 8460,9 | 5125,3 | 6700,0 | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. Модернизация объектов водоснабжения и водоотведения, в том числе | Управление ЖКХ и промышленности администрации муниципального района | Всего | 41089,7 | 6025,9 | 4298,9 | 8394,7 | 9670,2 | 12700,0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет МО г.Ртищево | 10544,9 | 0 | 0 | 0 | 4544,9 | 6000,0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет района | 30544,8 | 6025,9 | 4298,9 | 8394,7 | 5125,3 | 6700,0 | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.1. Капитальный ремонт водозаборной скважины в пос. Выдвиженец | Управление ЖКХ и промышленности администрации муниципального района | Всего | 3273,8 | 3273,8 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Бюджет района | 3273,8 | 3273,8 | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет (прогнозно) | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет (прогнозно) | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1.2. Капитальный ремонт водозаборной скважины в с. Чиганак | Управление ЖКХ и промышленности администрации муниципального района | Всего | 1670,9 | 1670,9 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Бюджет района | 1670,9 | 1670,9 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1.3. Капитальный ремонт водоснабжения с. Потьма | Управление ЖКХ и промышленности администрации муниципального района | Всего | 581,2 | 581,2 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Бюджет района | 581,2 | 581,2 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1.4. Водозабор г. Ртищево | Управление ЖКХ и промышленности администрации муниципального района | Всего | 500 | 500 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Бюджет района | 500 | 500 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1.5. Капитальный ремонт водозаборной скважины в пос. Ртищевский | Управление ЖКХ и промышленности администрации муниципального района | Всего | 2551,5 | - | 2551,5 | - | - | - | - | - |
|  |  | Бюджет района | 2551,5 | - | 2551,5 | - | - | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1.6. Капитальный ремонт комплекса водозабора в пос. Ртищевский и башни Рожновского в с.Ерышевка | Управление ЖКХ и промышленности администрации муниципального района | Всего | 1747,4 | - | 1747,4 | - | - | - | - | - |
|  |  | Бюджет района | 1747,4 | - | 1747,4 | - | - | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1.7. Капитальный ремонт водопровода и башни Рожновского в с.Сланцы Ртищевского района Саратовской области | Управление ЖКХ и промышленности администрации муниципального района | Всего | 948,8 | - | - | 948,8 | - | - | - | - |
|  |  | Бюджет района | 948,8 | - | - | 948,8 | - | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1.8. Капитальный ремонт скважины в с.Ерышевка Ртищевского района Саратовской области | Управление ЖКХ и промышленности администрации муниципального района | Всего | 2377 | - | - | 2377 | - | - | - | - |
|  |  | Бюджет района | 2377 | - | - | 2377 | - | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1.9. Выполнение работ по капитальному ремонту башни Рожновского в с. Елань Ртищевского района Саратовской области | Управление ЖКХ и промышленности администрации муниципального района | Всего | 537,1 | - | - | 537,1 | - | - | - | - |
|  |  | Бюджет района | 537,1 | - | - | 537,1 | - | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1.10. Выполнение работ по капитальному ремонту башни Рожновского в с.Каменка Ртищевского района Саратовской области | Управление ЖКХ и промышленности администрации муниципального района | Всего | 1493,8 | - | - | 1493,8 | - | - | - | - |
|  |  | Бюджет района | 1493,8 | - | - | 1493,8 | - | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1.11.Выполнение работ по капитальному ремонту водозаборной скважины в с. Макарово Ртищевского района Саратовской области | Управление ЖКХ и промышленности администрации муниципального района | Всего | 1449 |  |  | 1449 |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет района | 1449 |  |  | 1449 |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.12. Выполнение работ по капитальному ремонту водозаборной скважины в с. Скачиха Ртищевского района Саратовской области | Управление ЖКХ и промышленности администрации муниципального района | Всего | 589,4 |  |  | 589,4 |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет района | 589,4 |  |  | 589,4 |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.13. Выполнение работ по капитальному ремонту водозаборной скважины в с. Курган Ртищевского района Саратовской области | Управление ЖКХ и промышленности администрации муниципального района | Всего | 999,6 |  |  | 999,6 |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет района | 999,6 |  |  | 999,6 |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.14. Выполнение работ по капитальному ремонту водозаборной скважины в пос. Темп Ртищевского района Саратовской области | Управление ЖКХ и промышленности администрации муниципального района | Всего | 2286 |  |  |  | 2286 |  |  |  |
|  |  | Бюджет района | 2286 |  |  |  | 2286 |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1.15. Выполнение работ по капитальному ремонту водозаборной скважины в с. Васильевка Ртищевского района Саратовской области | Управление ЖКХ и промышленности администрации муниципального района | Всего | 2340,3 | - | - | - | 2340,3 | - | - | - |
|  |  | Бюджет района | 2340,3 | - | - | - | 2340,3 | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1.16.Реконструкция очистных сооружений приема сточных вод на территории г.Ртищево | Управление ЖКХ и промышленности администрации муниципального района | Всего | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Бюджет района | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1.17.Капитальный ремонт водопровода от водонапорной башни по ул. Красноармейской до ул. Яблочкова в г. Ртищево Саратовской области | Управление ЖКХ и промышленности администрации муниципального района | Всего | 415,4 | - | - | - | 415,4 | - | - | - |
|  |  | Бюджет МО г. Ртищево | 415,4 | - | - | - | 415,4 | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1.18 Капитальный ремонт водонапорной башни, расположенной по адресу: Саратовская область , г. Ртищево, ул. Красноармейская | Управление ЖКХ и промышленности администрации муниципального района | Всего | 380,9 | - | - | - | 380,9 |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО г. Ртищево | 380,9 | - | - | - | 380,9 |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.19. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств водозаборной скважины, расположенной по адресу: Саратовская область, г.Ртищево, ул.Красноармейская | Отдел по управлению имуществом и земельным отношениям администрации муниципального района | Всего | 566,4 | - | - | - | 566,4 |  | - | - |
|  |  | Бюджет МО Г.Ртищево | 566,4 | - | - | - | 566,4 |  | - | - |
| 4.1.20 Капитальный ремонт скважины, расположенной по адресу: Саратовская область, г.Ртищево, ул.Красноармейская | Отдел по управлению имуществом и земельным отношениям администрации муниципального района | Всего | 3182,2 | - | - | - | 3182,2 |  |  | - |
|  |  | Бюджет МО Г.Ртищево | 3182,2 | - | - | - | 3182,2 |  | - | - |
| 4.1.21 Приобретение материалов для организации водоснабжения в Урусовском муниципальном образовании | Отдел по управлению имуществом и земельным отношениям администрации муниципального района | Всего | 499,0 | - | - | - | 499,0 |  | - | - |
|  |  | Бюджет района | 499,0 | - | - | - | 499,0 |  | - | - |
| 4.1.22 Откачка воды из скважин в пос. Ртищевский Ртищевского муниципального района Саратовской области | Отдел по управлению имуществом и земельным отношениям администрации муниципального района | Всего | 0 | - | - | - | 0 |  | - | - |
|  |  | Бюджет района | 0 | - | - | - | 0 |  | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1.23 Капитальный ремонт водозаборной скважины, расположенной по адресу: Саратовская область, г.Ртищево, ул.Степная | Отдел по управлению имуществом и земельным отношениям администрации муниципального района | Всего | 1687,7 |  | - |  | - | 1687,7 | - | - |
|  |  | Бюджет МО Г.Ртищево | 1687,7 |  |  |  | 1687,7 |  |  |
| 4.1.24 Модернизация канализационных очистных сооружений в г.Ртищево Саратовской области» | Отдел по управлению имуществом и земельным отношениям администрации муниципального района | Всего | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  | Бюджет МО Г.Ртищево | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| 4.1.25 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4.1.26. Приобретение водоразборных колонок для организации водоснабжения в Ртищевском районе Саратовской области | Отдел по управлению имуществом и земельным отношениям администрации муниципального района | Всего | 4986,7 |  |  |  | 4986,7 |  | - |
|  |  | Бюджет района | 4986,7 |  |  |  | 4986,7 |  | - |
|  |  | Всего | 291,5 |  |  |  | 291,5 |  |  |
|  |  | Бюджет района | 291,5 |  |  |  | 291,5 |  |  |
|  |  | Бюджет города |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.27. Приобретение погружного электронасосного агрегата для Макаровского МО (с.Васильевка) | Отдел по управлению имуществом и земельным отношениям администрации муниципального района Отдел по управлению имуществом и земельным отношениям администрации муниципального района | Всего | 56,5 | - | - | - | 56,5 |  |  |
|  |  | Бюджет района | 56,5 | - | - | - | 56,5 |  |  |
| 4.1.28. Приобретение погружного электронасосного агрегата для Краснозвездинского МО (с.Владыкино) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 63,8 | - | - | - | 63,8 |  |  |
|  |  | Бюджет района | 63,8 |  |  |  | 63,8 |  |  |
| 4.1.29. Приобретение погружного электронасосного агрегата для Урусовского МО (п.Центральная усадьба совхоза «Выдвиженец») |  | Всего | 105,1 |  |  |  | 105,1 |  |  |
|  |  | Бюджет района | 105,1 |  |  |  | 105,1 |  |  |
| 4.1.30. Капитальный ремонт разводящей водопроводной сети, расположенной по адресу: Саратовская область, г.Ртищево |  | Всего | 312,3 | - | - | - | 312,3 |  |  |
|  |  | Бюджет района | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Бюджет города | 312,3 | - | - | - | 312,3 |  |  |
| 4.1.31. Капитальный ремонт артезианской скважины глубиной 100 м.комплекса водозабора и подачи воды, расположенной по адресу: Саратовская область Ртищевский район, с.Шило-Голицыно Северо-Восточная часть |  | Всего | 1196,4 |  |  |  | 1196,4 |  |  |
|  |  | Бюджет района | 1196,4 |  |  |  | 1196,4 |  |  |
|  |  | Бюджет города |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.32.Строительство объекта «Канализационно-очистные сооружения в г.Ртищево Саратовской области |  | Всего | 4000,0 |  |  |  | 4000,0 |  |  |
|  |  | Бюджет МО г.Ртищево | 4000,0 |  |  |  | 4000,0 |  |  |
| 4.2. Техническое перевооружение, в том числе: |  | Всего | 618,2 | 618,2 | - | - | - | - | - |
|  |  | Бюджет района | 618,2 | 618,2 | - | - | - | - | - |
| 4.2.1. Техническое перевооружение газораспределительных сетей по ул. Мира г. Ртищево | Отдел по управлению имуществом и земельным отношениям администрации муниципального района | Всего | 498,2 | 498,2 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Бюджет района | 498,2 | 498,2 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2.2. Монтаж газопроводных стоек в с. Ерышевка | Отдел по управлению имуществом и земельным отношениям администрации муниципального района | Всего | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Бюджет района | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2.3. Техническое обслуживание систем газораспределения и газопотребления | Отдел по управлению имуществом и земельным отношениям администрации муниципального района | Всего | 110 | 110 | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Бюджет района | 110 | 110 | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 4.3. Строительство объекта «Внутрипоселковый газопровод среднего давления от точки врезки у ГРП п.Ртищевский до северной части п.Ртищевский Ртищевского района Саратовской области» | Отдел по управлению имуществом и земельным отношениям администрации муниципального района | Всего | 1995,5 |  | 1995,5 | - | - | - |  |  |
|  |  | Бюджет района | 1995,5 |  | 1995,5 | - | - | - |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 4.3.1. Изготовление проектно-сметной документации по объекту «Внутрипоселковый газопровод среднего давления от точки врезки у ГРП п.Ртищевский до северной части п.Ртищевский Ртищевского района Саратовской области» с положительным заключением государственной экспертизы | Отдел по управлению имуществом и земельным отношениям администрации муниципального района | Всего | 557,6 |  | 557,6 | - | - | - |  |  |
|  |  | Бюджет района | 557,6 |  | 557,6 | - | - | - |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 4.3.2. Строительный контроль по объекту «Внутрипоселковый газопровод среднего давления от точки врезки у ГРП п.Ртищевский до северной части п.Ртищевский Ртищевского района Саратовской области» | Управление ЖКХ и промышленности администрации муниципального района | Всего | 15,2 |  | 15,2 | - | - | - | - | - |
|  |  | Бюджет района | 15,2 |  | 15,2 | - | - | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3.3. Проверка достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства по проекту документации по объекту «Внутрипоселковый газопровод среднего давления от точки врезки у ГРП п.Ртищевский до северной части п.Ртищевский Ртищевского района Саратовской области» | Управление ЖКХ и промышленности администрации муниципального района | Всего | 20 |  | 20 | - | - | - | - | - |
|  |  | Бюджет района | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3.4. Закупка трубы из полиэтилена для строительства объекта «Внутрипоселковый газопровод среднего давления от точки врезки у ГРП п.Ртищевский до северной части п.Ртищевский Ртищевского района Саратовской области» | Управление ЖКХ и промышленности администрации муниципального района | Всего | 924 | - | 924 | - | - | - | - | - |
|  |  | Бюджет района | 924 | - | 924 | - | - | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3.5. Строительство объекта «Внутрипоселковый газопровод среднего давления от точки врезки у ГРП п.Ртищевский до северной части п.Ртищевский Ртищевского района Саратовской области» | Управление ЖКХ и промышленности администрации муниципального района | Всего | 478,7 | - | 478,7 | - | - | - | - | - |
|  |  | Бюджет района | 478,7 |  | 478,7 | - | - | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.4.Техническое обслуживание систем газораспределения и газопотребления с.Бельщино и пос.Ртищевский | Управление ЖКХ и промышленности администрации муниципального района | Всего | 66,2 | - | - | 66,2 | - | - | - | - |
|  |  | Бюджет района | 66,2 | - | - | 66,2 | - | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |

Верно: начальник отдела делопроизводства

администрации муниципального района										Ю.А. Малюгина