Приложение

к постановлению администрации

Ртищевского муниципального района

от 8 августа 2023 года № 708

**Паспорт муниципальной программы**

**«Повышение энергоэффективности и энергосбережения в Ртищевском муниципальном районе на 2021-2025 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Основание разработки муниципальной программы (наименование и номер соответствующего правового акта) | - федеральный закон РФ от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;- постановление администрации Ртищевского муниципального района от 18 июня 2019 года№546 «Об утверждении перечня муниципальных программ Ртищевского муниципального района» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства и промышленности администрации Ртищевского муниципального района |
| Соисполнители муниципальной программы | отсутствуют |
| Участники муниципальной программы | МУП «Теплотехник», учреждения бюджетной сферы, объекты ЖКХ |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1) Энергосбережение и повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры2) Энергосбережение и повышение энергоэффективности в организациях бюджетной сферы |
| Утверждаемые ведомственные целевые программы в сфере реализации муниципальной программы | отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | Ускорение перехода работы коммунального комплекса и объектов бюджетной сферы на энергосберегающие технологические процессы, повышение надежности топливо- и энергообеспечения, снижение потребления энергоресурсов за счет энергосбережения в среднем на 3-5% ежегодно, улучшение социально-бытовых условий жизни населения |
| Задачи муниципальной программы | -создание системы нормативно-правового, финансово-экономического и организационного механизмов энергосбережения для обеспечения на этой основе перехода коммунального комплекса района на энергосберегающий путь развития;-повышение надежности топливо- и энергообеспечения;-снижение внутреннего потребления энергоресурсов за счет энергосбережения на 3-5% ежегодно;-повышение качества жизни населения, снижение доли затрат на энергообеспечение;-обеспечение энергетической безопасности и устойчивости развития экономики района в современных условиях рыночных отношений; |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | Оснащение потребителей системами регулирования энергоресурсов, реконструкция и модернизация оборудования предприятий жилищно-коммунального комплекса и организаций бюджетной сферы.Выполнение предусмотренных в программе энергосберегающих мероприятий позволит обеспечить экономию топливно-энергетических ресурсов. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2021-2025 гг., разделение программы на этапы не предусматривается |
| Объемы финансового обеспечения муниципальной программы, в том числе по годам | Расходы (тыс. руб.) |
| Всего | 2021 | 2022  | 2023 (прогнозно) | 2024 (прогнозно)  | 2025 (прогнозно) |
| Бюджет района  | 73425,22 | 0 | 0 | 27024,22 | 23219,0 | 19282,0 |
| Федеральный бюджет  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевые показатели муниципальной программы (индикаторы) | -число котельных, в отношении которых осуществлено техническое перевооружение |

**1. Характеристика сферы реализации муниципальной программы**

В Ртищевском муниципальном районе, как и по всей Саратовской области, сохраняется тенденция неэкономного использования топливно-энергетических ресурсов (ТЭР). Продолжается рост тарифов на ТЭР. Положение осложняется увеличением потребления ТЭР населением и организациями бюджетной сферы.

Анализ потребления электрической и тепловой энергии в бюджетной сфере, жилищно-коммунальном хозяйстве и промышленности, производства энергии на локальных энергоисточниках выявил ряд проблем, которые могут быть решены в результате реализации мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности:

- значительные расходы на оплату потребленной электрической и тепловой энергии учреждениями и организациями, финансируемыми из муниципального бюджета;

- низкая степень оснащенности общедомовыми приборами учета электрической и тепловой энергии, которые должны быть установлены в соответствии с требованиями Федерального закона № 261-ФЗ;

- значительный уровень износа оборудования энергоисточников теплоэнергоснабжения с высокими удельными расходами топлива на производство электрической и тепловой энергии;

- увеличение доли затрат на топливно-энергетические ресурсы в себестоимости продукции и оказании услуг;

- недостаток финансовых средств на проведение мероприятий по энергосбережению, в том числе по газификации энергоисточников и жилищного фонда.

Таким образом, проведенный анализ показал, что для решения выявленных проблем необходимо использование программно-целевого метода: применение комплексного и последовательного подхода, обеспечивающего увязку реализации мероприятий по исполнителям и ресурсам, а также организацию процесса координации, мониторинга и контроля в целях обеспечения повышения эффективности производства и использования топливно-энергетических ресурсов.

На повышение эффективности энергоиспользования негативное влияние оказывают повсеместно допускаемые значительные потери энергоресурсов. Недостаточно налажен контроль и учет использования топлива, тепловой и электрической энергии на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства и в бюджетной сфере, в отраслях экономики района.

Муниципальная программа «Повышение энергоэффективности и энергосбережения в Ртищевском муниципальном районе на 2017-2020 годы» направлена на создание системы технических, нормативно-правовых, финансово-экономических и организационных механизмов энергосбережения для обеспечения перехода экономики района на энергосберегающий путь развития, повышение надежности топливо – и энергообеспечения, снижение годового потребления энергоресурсов в бюджетной сфере за счет энергосбережения на 15-20%, улучшение социально-бытовых условий жизни населения на основе использования комплекса инвестиционных механизмов и мер государственной поддержки. В программе сформированы конкретные направления реализации энергосберегающей политики, механизмы финансирования инвестиционных проектов, меры по стимулированию потребителей и производителей энергоресурсов. Программа призвана стать комплексным инструментом проведения в жизнь энергосберегающей политики в районе и решения задач повышения энергоэффективности во всех сферах экономики в указанный период.

**2. Цели и задачи муниципальной программы**

Цели программы:

- обеспечение надежного бесперебойного энергоснабжения объектов муниципального района;

- сокращение потребления ТЭР объектами бюджетной сферы и жилищно-коммунального комплекса за счет применения современного энергоэффективного оборудования и технологий;

- привлечение финансовых средств из различных источников в сферу модернизации энергообеспечения района;

- вовлечение различных групп населения в энергосбережение.

Осуществление данной программы позволит решить следующие ключевые задачи:

-создание системы технических мер, нормативно-правового, финансово-экономического и организационного механизмов энергосбережения для обеспечения на этой основе перехода экономики района на энергосберегающий путь развития;

-переход к энергосберегающим технологиям в обеспечении энергоресурсами населения района;

- сокращение потерь энергоресурсов при транспортировке до потребителя;

- снижение удельных показателей потребления электрической и тепловой энергии, природного газа и воды;

- завершение оснащения объектов бюджетной сферы и других потребителей энергоресурсов приборами и системами учета энергоресурсов;

- повышение уровня технических знаний у населения и отдельных категорий работников бюджетной сферы в вопросах экономии энергии;

- стимулирование внедрения энергосберегающих мероприятий;

- повышение качества жизни населения, снижение доли затрат на энергообеспечение;

- уменьшение негативного воздействия на окружающую среду.

В интересах решения указанных задач предусматривается осуществить координацию деятельности органов исполнительной власти муниципального района с Правительством Саратовской области, другими органами исполнительной власти, энергоснабжающими организациями, обеспечивая:

-оптимизацию объемов потребления энергоносителей;

-введение в действие системы финансово-экономических рыночных механизмов, мер стимулирования, государственно-частной финансовой поддержки энергосбережения;

-принятие необходимых нормативных актов районного уровня с целью повышения эффективности развития жилищно-коммунального комплекса района;

-внесение соответствующих законодательных инициатив на областном уровне.

**3. Целевые показатели муниципальной программы**

Целевые показатели в Ртищевском муниципальном районе были рассчитаны в соответствии с методикой, разработанной Министерством регионального развития Российской Федерации.

Методика устанавливает порядок расчета целевых показателей региональных и муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и ее структуру.

Методика разработана в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

Целевые показатели, отражающие динамику (изменение) показателей, рассчитываются по отношению к значениям соответствующих показателей в году, предшествующем году начала реализации программ, а целевые показатели, отражающие оснащенность приборами учета энергетических ресурсов, рассчитываются в отношении объектов, подключенных к объектам энергоснабжения.

При расчете значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сопоставимых условиях должно учитываться, в том числе, изменение структуры и объемов потребления энергетических ресурсов, не связанных с проведением мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, изменением численности населения муниципальных образований.

Расчет значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, осуществляется разработчиком программы. Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы указаны в приложении №1 к муниципальной программе.

**4. Прогноз конечных результатов муниципальной программы, сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Реализация мероприятий данной муниципальной программы позволит достичь снижения потребления энергоресурсов за счет энергосбережения на 30-40% до 2025 года, оснащения потребителей системами регулирования энергоресурсов, реконструкции и модернизации оборудования предприятий жилищно-коммунального комплекса и организаций бюджетной сферы.

Выполнение предусмотренных в программе энергосберегающих мероприятий позволит обеспечить суммарную экономию топливно-энергетических ресурсов.

Сроки и этапы реализации муниципальной программы: 2021-2025гг.

Разделение программы на этапы не предусматривается.

**5. Перечень основных мероприятий и ведомственных целевых программ подпрограмм муниципальной программы**

В основе программы «Повышение энергоэффективности и энергосбережения в Ртищевском муниципальном районе на 2021-2025 годы» лежит принцип социальной направленности, подразумевающий достижение значительного экономического эффекта для населения и бюджетных учреждений от уменьшения платежей и точного учета потребления энергоресурсов.

Реализация данной муниципальной программы подразумевают ежемесячный контроль за потреблением энергоресурсов в районе. Перечень основных мероприятий и ведомственных целевых программ подпрограмм муниципальной программы представлен в приложении №2 к муниципальной программе.

Муниципальной программой не предусмотрена реализация ведомственных целевых программ.

**6. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы**

Финансовое обеспечение программы осуществляется за счет средств федерального, областного и местного бюджета, а также внебюджетных источников, которые указываются в прогнозном объеме. Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы представлены в приложении №3 к муниципальной программе.

**7. Анализ рисков реализации муниципальной программы**

Реализация программы сопряжена с рядом рисков, которые могут препятствовать своевременному достижению запланированных результатов:

- законодательно-правовые риски, обусловленные изменением законодательной базы в сфере развития энергетики, энергосбережения и энергопотребления;

- экономические риски, связанные с кризисными явлениями в социально-экономическом развитии муниципального района;

- финансовые риски, обусловленные снижением финансирования программы;

- технические риски, связанные с изменением технических условий, что может повлечь за собой увеличение потребления энергетических ресурсов;

- операционные риски, связанные с несовершенством системы управления программой, недостаточной технической и нормативной правовой поддержкой программы.

Перечисленные риски могут повлечь невыполнение отдельных мероприятий программы в установленные сроки, что, в конечном счете, отразится на достижении показателей реализации программы.

Способом ограничения рисков будет являться:

- формирование эффективной системы управления программой на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности ответственного исполнителя и соисполнителей программы;

- проведение мониторинга и внутреннего аудита выполнения программы, регулярного анализа хода выполнения программы;

- обеспечение эффективного взаимодействия ответственного исполнителя, соисполнителей и участников программы;

- планирование реализации мероприятий программы с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов, достижения цели и задач программы;

- корректировка программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутого результата.

Управление рисками реализации программы будет осуществляться путем координации деятельности всех субъектов, участвующих в реализации программы.

**Паспорт подпрограммы**

**«Энергосбережение и повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры» муниципальной программы**

**«Повышение энергоэффективности и энергосбережения в Ртищевском муниципальном районе на 2021-2025 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Энергосбережение и повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры |
| Ответственный исполнитель подпрограммы  | Управление жилищно-коммунального хозяйства и промышленности администрации Ртищевского муниципального района |
| Соисполнители подпрограммы  | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
| Задачи подпрограммы | - инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем на территории Ртищевского муниципального района;- взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем; - повышение надежности систем и качества предоставляемых коммунальных услуг; - обеспечение процессов энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры; - повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры; - обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей Ртищевского муниципального района |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы  | - снижение нагрузки по оплате энергоносителей на местный бюджет;- обеспечение полного учета потребления энергетических ресурсов;- снижение удельных показателей энергопотребления |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы  | 2021-2025 гг., разделение на этапы не предусматривается |
| Объемы финансового обеспечения подпрограммы, в том числе по годам | Расходы (тыс. руб.) |
| Всего | 2021  | 2022  | 2023 (прогнозно) | 2024 (прогнозно) | 2025 (прогнозно) |
| Бюджет района | **59222,0** | 0 | 0 | 20121,0 | 19819,0 | 19282,0 |
| Федеральный бюджет  | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет  | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевые показатели подпрограммы (индикаторы) | Число котельных, в отношении которых осуществлено техническое перевооружение |

**1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз ее развития, а также обоснование включения в муниципальную программу**

Структуру энергетики Ртищевского муниципального района составляют генерирующие мощности, электросетевое и теплосетевое хозяйство.

Анализ текущего состояния коммунального комплекса муниципального района позволил выделить следующие существующие проблемы:

1. Старение действующих мощностей, распределительных электрических, тепловых, водопроводных и канализационных сетей. Износ основного оборудования на энергоисточниках муниципального района.

Поэтому приоритетной задачей на ближайшую перспективу является поэтапное замещение на энергоисточниках выработавшего парковый ресурс генерирующего оборудования с последующим техническим перевооружением, а также модернизация, реконструкция и строительство новых объектов.

2. Резкое сокращение бюджетного финансирования строительства и реконструкции коммунальных и энергетических объектов, недостаточность собственных инвестиционных ресурсов предприятий и сложность привлечения средств из внешних источников.

Одной из основных причин недостатка собственных оборотных средств являются неплатежи за потребленные энергоресурсы. Основным должником является население района.

Организация достоверного учета потребления энергетических ресурсов является необходимым условием энергосбережения. Оснащение потребителей приборами учета позволяет определить потенциал энергосбережения и эффективность результатов реализации мероприятий и программ энергосбережения.

Реализация мероприятий подпрограммы по энергетическому обследованию объектов, установке приборов учета энергоресурсов, автоматических детекторных выключателей нагрузок позволит оптимизировать бюджетные расходы по оплате за фактическое потребление энергетических ресурсов.

**2. Цели, задачи, целевые показатели (индикаторы), описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков реализации подпрограммы, а также этапов ее реализации**

Цель подпрограммы – обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

- осуществление модернизации уличного освещения города Ртищево и Ртищевского муниципального района;

- инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем на территории Ртищевского муниципального района;

- взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем;

- повышение надежности систем и качества предоставляемых коммунальных услуг;

- обеспечение процессов энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры;

- повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры;

- обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей Ртищевского муниципального района.

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы указаны в приложении №1 к муниципальной программе.

К ожидаемым конечным результатам реализации мероприятий подпрограммы относятся:

- снижение нагрузки по оплате энергоносителей на местный бюджет;

- обеспечение полного учета потребления энергетических ресурсов;

- снижение удельных показателей энергопотребления;

- создание благоприятных условий для привлечения внебюджетных средств для финансирования модернизации;

- повышение надежности работы предприятий коммунального комплекса, находящихся на территории района.

Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы – 2021-2025 годы. Разделение подпрограммы на этапы не предусматривается.

**3. Сводные показатели прогнозного объема выполнения муниципальными учреждениями и (или) иными некоммерческими организациями муниципальных заданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам муниципальных услуг (выполнение работ)**

Выполнение муниципальными учреждениями и (или) иными некоммерческими организациями муниципальных заданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках подпрограммы не предусмотрено.

**4. Характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы**

Разработка ведомственных целевых программ данной подпрограммы не предусматривается.

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы коммунальной инфраструктуры Ртищевского муниципального района направлены на:

- проведение энергетического аудита;

- внедрение энергосберегающих технологий;

- совершенствование и оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры с целью снижения расходов местного бюджета района и населения на оплату потребленных топливно-энергетических ресурсов.

Сведения о мероприятиях приведены в приложении №2 к муниципальной программе.

**5. Информация об участии в реализации подпрограммы муниципальных унитарных предприятий, а также внебюджетных фондов Российской Федерации**

Участие в реализации подпрограммы муниципальных унитарных предприятий, а также внебюджетных фондов Российской Федерации не предусмотрено.

**6. Обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы**

Финансовое обеспечение реализации мероприятий данной подпрограммы осуществляется за счет средств федерального, областного и местного бюджетов, а также средств внебюджетных источников, которые указываются в подпрограмме прогнозно. Сведения о количестве финансовых ресурсов, необходимом для реализации мероприятий подпрограммы, представлены в приложении №3 к муниципальной программе.

**7. Риски реализации подпрограммы**

В качестве основных рисков, связанных с реализацией мероприятий данной подпрограммы, рассматриваются:

- уменьшение расходных обязательств, осуществляемых за счет бюджетных ассигнований федерального, областного и местного бюджетов;

- кризисные явления в социально-экономическом развитии области и муниципального района;

- изменение технических условий, повлекших за собой увеличение потребления энергетических ресурсов;

- несовершенство системы управления подпрограммой, недостаточная техническая и нормативная правовая поддержка подпрограммы.

Перечисленные риски могут повлечь невыполнение отдельных мероприятий подпрограммы в установленные сроки, что, в конечном счете, отразится на достижении показателей реализации подпрограммы, а значит, и программы в целом.

**Паспорт подпрограммы**

**«Энергосбережение и повышение энергоэффективности в организациях бюджетной сферы» муниципальной целевой программы**

**«Повышение энергоэффективности и энергосбережения в Ртищевском муниципальном районе на 2021-2025 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Энергосбережение и повышение энергоэффективности в организациях бюджетной сферы |
| Ответственный исполнитель подпрограммы  | Управление жилищно-коммунального хозяйства и промышленности администрации Ртищевского муниципального района |
| Соисполнители подпрограммы  | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
| Задачи подпрограммы | - проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов;-организация коммерческого учёта тепловой и электрической энергии, холодной воды учреждениями бюджетной сферы;-расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов бюджетной сферы |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы  | - снижение нагрузки по оплате энергоносителей на местный бюджет;- обеспечение полного учета потребления энергетических ресурсов;- снижение удельных показателей энергопотребления |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы  | 2021-2025 гг., разделение на этапы не предусматривается |
| Объемы финансового обеспечения подпрограммы, в том числе по годам | Расходы (тыс. руб.) |
| Всего | 2021 | 2022 | 2023(прогнозно) | 2024 (прогнозно) | 2025(прогнозно) |
| Бюджет района  | **14203,22** | 0 | 0 | 6903,22 | 3400,00 | 3900,00 |
| Федеральный бюджет  | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет  | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники  | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевые показатели подпрограммы (индикаторы) | -число котельных, в отношении которых осуществлено техническое перевооружение |

**1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз ее развития, а также обоснование включения в муниципальную программу**

Бюджетная сфера Ртищевского муниципального района, так же, как и по всей России, является достаточно энергоемкой. В условиях обозначенных темпов роста цен на газ, электроэнергию и другие виды топлива стоимость тепловой энергии, производимой энергоснабжающими организациями, будет ежегодно расти. Учитывая сказанное, экономическая необходимость подпрограммы характеризуется:

- увеличением затрат организаций социальной сферы (школы, библиотеки, детские сады и т.д.) на оплату услуг за энерго- и водообеспечение в связи с продолжающимся ростом тарифов;

- снижением эффективности бюджетных расходов, вызванных ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;

- недостаточной проработкой нормативно-правовой базы, направленной на экономическое стимулирование энергосбережения;

- недостаточной степенью оснащения организаций бюджетной сферы информационно-коммуникационными системами, средствами сбора и обработки информации, приборами коммерческого учета и системами регулирования энергопотребления.

В бюджетной сфере сохраняется ряд острых проблем, важнейшей из которых является высокий износ основных фондов и инфраструктуры бюджетной сферы, при крайне недостаточных инвестициях в обновление фондов.

Для решения проблем необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при потреблении энергии и ресурсов других видов в муниципальных учреждениях.

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития Ртищевского муниципального района.

**2. Цели, задачи, целевые показатели (индикаторы), описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков реализации подпрограммы, а также этапов ее реализации**

Цель подпрограммы – обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

- проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов;

-организация коммерческого учёта тепловой и электрической энергии, холодной воды учреждениями бюджетной сферы;

-расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов бюджетной сферы.

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы приведены в приложении №1 к муниципальной программе.

Реализация подпрограммы позволит:

- обеспечить полный переход на приборный учёт при расчётах организаций муниципальной бюджетной сферы с организациями коммунального комплекса;

- обеспечить наличие в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях энергетических паспортов, актов энергетических обследований;

- обеспечить сокращение удельных показателей энергопотребления бюджетной сферой муниципального района;

- обеспечить снижение затрат местного бюджета на оплату коммунальных ресурсов.

Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы – 2021-2025годы. Разделение подпрограммы на этапы не предусматривается.

**3. Сводные показатели прогнозного объема выполнения муниципальными учреждениями и (или) иными некоммерческими организациями муниципальных заданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам муниципальных услуг (выполнение работ)**

Выполнение муниципальными учреждениями и (или) иными некоммерческими организациями муниципальных заданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках подпрограммы не предусмотрено.

**4. Характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы**

Разработка ведомственных целевых программ данной подпрограммы не предусматривается.

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности бюджетной сферы Ртищевского муниципального района направлены на:

- формирование действующего механизма управления потреблением топливно-энергетических ресурсов бюджетными организациями и сокращение бюджетных затрат на оплату коммунальных ресурсов;

- снижение затрат на энергопотребление организаций бюджетной сферы, в результате реализации энергосберегающих мероприятий;

- создание условий для развития рынка товаров и услуг в сфере энергосбережения;

- внедрение в строительство современных энергоэффективных решений на стадии проектирования; применение энергоэффективных строительных материалов, технологий и конструкций, системы экспертизы энергосбережения;

- увеличение доли местных и возобновляемых энергоресурсов в топливно-энергетическом балансе Ртищевского муниципального района.

Повышение эффективности использования энергоресурсов, развитие всех отраслей экономики по энергосберегающему пути будет происходить в том случае, если в каждой организации будут проводиться мероприятия по энергосбережению.

Для исключения негативных последствий реализации таких мероприятий все организационные, правовые и технические решения в этом направлении должны обеспечивать комфортные условия жизнедеятельности человека, повышение качества и уровня жизни населения, развитие экономики и социальной сферы на территории муниципального района.

Сведения о мероприятиях приведены в приложении №2 к муниципальной программе.

**5. Информация об участии в реализации подпрограммы муниципальных унитарных предприятий, а также внебюджетных фондов Российской Федерации**

Участие в реализации подпрограммы муниципальных унитарных предприятий не предусмотрено, внебюджетных источников финансирования не запланировано.

**6. Обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы**

Финансовое обеспечение реализации мероприятий данной подпрограммы осуществляется за счет средств федерального, областного и местного бюджетов, которые указываются в подпрограмме прогнозно. Сведения о количестве финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы, представлены в приложении №3 к муниципальной программе.

**7. Риски реализации подпрограммы**

В качестве основных рисков, связанных с реализацией мероприятий данной подпрограммы, рассматриваются:

- уменьшение расходных обязательств, осуществляемых за счет бюджетных ассигнований федерального, областного и местного бюджетов;

- кризисные явления в социально-экономическом развитии области и муниципального района;

- изменение технических условий, повлекших за собой увеличение потребления энергетических ресурсов;

- несовершенство системы управления подпрограммой, недостаточная техническая и нормативная правовая поддержка подпрограммы.

Перечисленные риски могут повлечь невыполнение отдельных мероприятий подпрограммы в установленные сроки, что, в конечном счете, отразится на достижении показателей реализации подпрограммы, а значит, и программы в целом.

Приложение № 1 к муниципальной программе «Повышение энергоэффективности и энергосбережения в Ртищевском муниципальном районе на 2021-2025 годы»

**Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы**

**«Повышение энергоэффективности и энергосбережения в Ртищевском муниципальном районе на 2021-2025 годы»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателей |
| Отчетный год  | Текущий год  | Первый, второй год реализа-ции програм-мы | Третий год реализа-ции програм-мы | Год заверше-ния действия програм-мы |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** | ***8*** |
| **Программа «Повышение энергоэффективности и энергосбережения в Ртищевском муниципальном районе на 2021-2022 годы»** |
| **Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры»** |
| 1 | Число котельных, в отношении которых осуществлено техническое перевооружение | Шт. | 9 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| **Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в организациях бюджетной сферы»** |
| 1 | Число котельных, в отношении которых осуществлено техническое перевооружение | Шт. | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 |

Приложение № 2 к муниципальной программе «Повышение энергоэффективности и энергосбережения в Ртищевском муниципальном районе на 2021-2025 годы»

**Перечень**

**основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы**

**«Повышение энергоэффективности и энергосбережения в Ртищевском муниципальном районе на 2021-2025 годы»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий и ведомственных целевых программ | Исполнитель | Срок |
| начала реализации | окончания реализации |
| **Программа «Повышение энергоэффективности и энергосбережения в Ртищевском муниципальном районе на 2021-2025 годы»** |
| **1.Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры»** |
| 1.1Установка блочной котельной в котельной № 9, расположенной по адресу: Саратовская область г. Ртищево, ул. Мясокомбинат д.3-а | Управление ЖКХ и промышленности администрации муниципального района, МУП «Теплотехник» | 2021 | 2025 |
| 1.2. Техническое перевооружение котельной №7, расположенной по адресу: Саратовская область, г. Ртищево, ул.Железнодорожная, д.72а | Управление ЖКХ и промышленности администрации муниципального района, МУП «Теплотехник» | 2021 | 2025 |
| 1.3. Капитальный ремонт мягкой кровли с устройством кровли из оцинкованного профлиста котельной №12, расположенной по адресу: Саратовская область, г. Ртищево, ул.З.Космодемьянской, д.12а | Управление ЖКХ и промышленности администрации муниципального района, МУП «Теплотехник» | 2021 | 2025 |
| 1.4. Капитальный ремонт мягкой кровли с устройством кровли из оцинкованного профлиста котельной №14, расположенной по адресу: Саратовская область, г. Ртищево, Сердобский тупик, д.19а | Управление ЖКХ и промышленности администрации муниципального района, МУП «Теплотехник» | 2021 | 2025 |
| 1.5. Техническое перевооружение котельной №3, расположенной по адресу: Саратовская область, г. Ртищево, ул.А.Громова, д.1а | Управление ЖКХ и промышленности администрации муниципального района, МУП «Теплотехник» | 2021 | 2025 |
| 1.6. Техническое перевооружение котельной №14, расположенной по адресу: Саратовская область, г. Ртищево, Сердобский тупик д. 19-а | Управление ЖКХ и промышленности администрации муниципального района, МУП «Теплотехник» | 2021 | 2025 |
| 1.7. Техническое перевооружение котельной №5, расположенной по адресу: Саратовская область, г. Ртищево, ул. Советская, д.30а | Управление ЖКХ и промышленности администрации муниципального района, МУП «Теплотехник» | 2021 | 2025 |
| 1.8. Капитальный ремонт мягкой кровли с устройством кровли из оцинкованного профлиста котельной №3, расположенной по адресу: Саратовская область, г. Ртищево, ул.А.Громова, д.1а | Управление ЖКХ и промышленности администрации муниципального района, МУП «Теплотехник» | 2021 | 2025 |
| 1.9. Капитальный ремонт мягкой кровли с устройством кровли из оцинкованного профлиста котельной №4, расположенной по адресу: Саратовская область, г. Ртищево, ул. 50 лет Октября, д.2а | Управление ЖКХ и промышленности администрации муниципального района, МУП «Теплотехник» | 2021 | 2025 |
| **2.Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в организациях бюджетной сферы»** |
| 2.5. Изготовление проектно-сметной документации по объекту «Техническое перевооружение котельной МОУ «Макаровская СОШ Ртищевского района Саратовской области», расположенной по адресу: Саратовская область, Ртищевский район, с. Макарово, ул. Советская, д. 23 | Управление ЖКХ и промышленности администрации муниципального района, Управление общего образования администрации Ртищевского муниципального района |  |  |
| 2.6. Техническое перевооружение котельной МОУ «Макаровская СОШ Ртищевского района Саратовской области», расположенной по адресу: Саратовская область, Ртищевский район, с. Макарово, ул. Советская, д. 23 | Управление ЖКХ и промышленности администрации муниципального района, Управление общего образования администрации Ртищевского муниципального района |  |  |
| 2.1. Изготовление проектно-сметной документации по объекту «Техническое перевооружение котельной МОУ «СОШ № 5 г. Ртищево Саратовской области», расположенной по адресу: Саратовская область, г. Ртищево, ул. Яблочкова, д. 13А» | Управление ЖКХ и промышленности администрации муниципального района, Управление общего образования администрации Ртищевского муниципального района | 2021 | 2025 |
| 2.2. Техническое перевооружение котельной МОУ «СОШ № 5 г. Ртищево Саратовской области», расположенной по адресу: Саратовская область, г. Ртищево, ул. Яблочкова, д. 13А | 2021 | 2025 |
| 2.3. Изготовление проектно-сметной документации по объекту «Техническое перевооружение котельной СП МОУ «СОШ № 7 г. Ртищево Саратовской области», расположенной по адресу: Саратовская область, г. Ртищево, ул. Ильича, д. 78» | 2021 | 2025 |
| 2.4. Техническое перевооружение котельной СП МОУ «СОШ № 7 г. Ртищево Саратовской области», расположенной по адресу: Саратовская область, г. Ртищево, ул. Ильича, д. 78 | 2021 | 2025 |
| 2.5. Изготовление проектно-сметной документации по объекту «Техническое перевооружение котельной МОУ «Макаровская СОШ Ртищевского района Саратовской области», расположенной по адресу: Саратовская область, Ртищевский район, с. Макарово, ул. Советская, д. 23 | 2021 | 2025 |
| 2.6. Техническое перевооружение котельной МОУ «Макаровская СОШ Ртищевского района Саратовской области», расположенной по адресу: Саратовская область, Ртищевский район, с. Макарово, ул. Советская, д. 23 | 2021 | 2025 |
| Владыкинский сельский дом культуры. Установка блочно-модульной котельной мощностью 0,2 МВтс котлами КОВ-100 - 2шт | Управление ЖКХ и промышленности администрации муниципального района, Отдел культуры и кино администрации Ртищевского муниципального района | 2021 | 2025 |

Приложение № 3 к муниципальной программе «Повышение энергоэффективности и энергосбережения в Ртищевском муниципальном районе на 2021-2025 годы»

**Сведения**

**об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы**

**«Повышение энергоэффективности и энергосбережения в Ртищевском муниципальном районе на2021-2025 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс.рублей всего | В том числе по годам реализации |
| 2021 (прогноз-но) | 2022 (прогноз-но) | 2023 (прогноз-но) | 2024 (прогноз-но) | 2025(прогноз-но) |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** | ***8*** | ***9*** |
| **«Повышение энергоэффективности и энергосбережения в Ртищевском муниципальном районе на 2021-2025 годы»** | Управление ЖКХ и промышленности администрации муниципального района | **Всего** | 73425,22 |  |  | 27024,22 | 23219,0 | 23182,0 |
| Бюджет района  | 73425,22 |  |  | 27024,22 | 23219,0 | 23182,0 |
| Федеральный бюджет  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1.«Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры»** |  | **Всего** | 59222,0 | 0 | 0 | 20121,0 | 19819,0 | 19282,0 |
| Бюджет района  | 59222,0 | 0 | 0 | 20121,0 | 19819,0 | 19282,0 |
| Федеральный бюджет  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники  | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде, в том числе с использованием интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем и систем диспетчеризации |
| 1.1Установка и замена общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах | Управление ЖКХ и промышленностиадминистрации муниципального района | **Всего** | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет района  | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятия энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда, в том числе проведение энергоэффективного капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |
| 1.2 Ремонт и теплоизоляция чердачных, подвальных, подъездных, дверных и оконных блоков | Управление ЖКХ и промышленностиадминистрации муниципального района | **Всего** | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет района  | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры, направленных в том числе на развитие жилищно-коммунального хозяйства, а также по энергосбережению в организациях с участием государства или муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций |
| 1.3 Техническое перевооружение котельной № 9, расположенной по адресу: Саратовская область, г. Ртищево, ул. Мясокомбинат д.3-а | Управление ЖКХ и промышленности администрации муниципального района, МУП «Теплотехник» | **Всего** | **5806,0** | 0 | 0 | 5806,0 | 0 | 0 |
| Бюджет района  | **5806,0** | 0 | 0 | 5806,0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники  | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. Техническое перевооружение котельной №7, расположенной по адресу: Саратовская область, г. Ртищево, ул.Железнодорожная, д.72а | Управление ЖКХ и промышленности администрации муниципального района, МУП «Теплотехник» | **Всего** | 11515,0 | 0 | 0 | 11515,0 | 0 | 0 |
| Бюджет района  | 11515,0 | 0 | 0 | 11515,0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники  | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. Капитальный ремонт мягкой кровли с устройством кровли из оцинкованного профлиста котельной №12, расположенной по адресу: Саратовская область, г. Ртищево, ул.З.Космодемьянской, д.12а | **Всего** | **2800,0** | 0 | 0 | 2800,0 | 0 | 0 |
| Бюджет района  | **2800,0** | 0 | 0 | 2800,0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6. Капитальный ремонт мягкой кровли с устройством кровли из оцинкованного профлиста котельной №14, расположенной по адресу: Саратовская область, г. Ртищево, Сердобский тупик, д.19а | Управление ЖКХ и промышленности администрации муниципального района, МУП «Теплотехник» | **Всего** | 1600,0 | 0 | 0 | 0 | 1600,0 | 0 |
| Бюджет района  | 1600,0 | 0 | 0 | 0 | 1600,0 | 0 |
| Внебюджетные источники  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7. Техническое перевооружение котельной №3, расположенной по адресу: Саратовская область, г. Ртищево, ул.А.Громова, д.1а | Управление ЖКХ и промышленности администрации муниципального района, МУП «Теплотехник» | **Всего** | **5753,0** | 0 | 0 | 0 | 5753,0 | 0 |
| Бюджет района  | **5753,0** | 0 | 0 | 0 | 5753,0 | 0 |
| Внебюджетные источники  | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8. Техническое перевооружение котельной №14, расположенной по адресу: Саратовская область, г. Ртищево, Сердобский тупик д. 19-а | Управление ЖКХ и промышленности администрации муниципального района, МУП «Теплотехник» | **Всего** | **18182,0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 18182,0 |
| Бюджет района  | **18182,0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 18182,0 |
| Внебюджетные источники | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9. Техническое перевооружение котельной №5, расположенной по адресу: Саратовская область, г. Ртищево, ул. Советская, д.30а | Управление ЖКХ и промышленности администрации муниципального района, МУП «Теплотехник» | **Всего** | **12466,0** | 0 | 0 | 0 | 12466,0 | 0 |
| Бюджет района  | **12466,0** | 0 | 0 | 0 | 12466,0 | 0 |
| Внебюджетные источники  | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.10. Капитальный ремонт мягкой кровли с устройством кровли из оцинкованного профлиста котельной №3, расположенной по адресу: Саратовская область, г. Ртищево, ул.А.Громова, д.1а | Управление ЖКХ и промышленности администрации муниципального района, МУП «Теплотехник» | **Всего** | **240,0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 240,00 |
| Бюджет района  | **240,0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 240,00 |
| Внебюджетные источники  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.11. Капитальный ремонт мягкой кровли с устройством кровли из оцинкованного профлиста котельной №4, расположенной по адресу: Саратовская область, г. Ртищево, 50 лет Октября, д.2а | Управление ЖКХ и промышленности администрации муниципального района, МУП «Теплотехник» | **Всего** | **860,0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 860,0 |
| Бюджет района  | **860,0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 860,0 |
| Внебюджетные источники  | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), организации постановки таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и последующему признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества |
| Постановка на учет бесхозяйных объектов | Управление ЖКХ и промышленности администрации муниципального района, Отдел по управлению имуществом и земельным отношениям | **Всего** | **0** | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Бюджет района  | **0** | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Внебюджетные источники  | **0** | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Мероприятия по организации управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в том числе определению источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов (включая тепловую энергию, электрическую энергию), в частности за счет включения расходов на компенсацию указанных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами, в соответствии с законодательством Российской Федерации |
| организация управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в том числе определению источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов (включая тепловую энергию, электрическую энергию), в частности за счет включения расходов на компенсацию указанных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами, в соответствии с законодательством Российской Федерации | Управление ЖКХ и промышленности администрации муниципального района, Отдел по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Ртищевского муниципального района | **Всего** | **0** | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Бюджет района  | **0** | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Внебюджетные источники  | **0** | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Мероприятия по стимулированию производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов, проведению мероприятий по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов |
| стимулирование производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов, проведению мероприятий по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов | Управление ЖКХ и промышленности администрации муниципального района,  | **Всего** | **0** | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Бюджет района  | **0** | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Внебюджетные источники  | **0** | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Мероприятия по увеличению количества случаев использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии |
| увеличению количества случаев использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии | Управление ЖКХ и промышленности администрации муниципального района | **Всего** | **0** | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Бюджет района  | **0** | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Внебюджетные источники  | **0** | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Мероприятия по энергосбережению в транспортном комплексе и повышению его энергетической эффективности, в том числе замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, альтернативными видами моторного топлива - природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией, иными альтернативными видами моторного топлива с учетом доступности использования, близости расположения к источникам природного газа, газовых смесей, электрической энергии, иных альтернативных видов моторного топлива и экономической целесообразности такого замещения |
| энергосбережение в транспортном комплексе и повышению его энергетической эффективности, в том числе замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, альтернативными видами моторного топлива - природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией, иными альтернативными видами моторного топлива с учетом доступности использования, близости расположения к источникам природного газа, газовых смесей, электрической энергии, иных альтернативных видов моторного топлива и экономической целесообразности такого замещения | Управление ЖКХ и промышленности администрации муниципального района | **Всего** | **0** | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Бюджет района  | **0** | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Внебюджетные источники  | **0** | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Мероприятия по иным вопросам, определенным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления |
| иные вопросам, определенным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления | Управление ЖКХ и промышленности администрации муниципального района | **Всего** | **0** | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Бюджет района  | **0** | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Внебюджетные источники  | **0** | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Мероприятия по информационному обеспечению мероприятий, в том числе информированию потребителей энергетических ресурсов об указанных мероприятиях и о способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| информационное обеспечение мероприятий, в том числе информированию потребителей энергетических ресурсов об указанных мероприятиях и о способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Управление ЖКХ и промышленности администрации муниципального района | **Всего** | **0** | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Бюджет района  | **0** | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Внебюджетные источники  | **0** | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2.Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в организациях бюджетной сферы»** | Управление ЖКХ и промышленности администрации муниципального района, Муниципальное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная группа управления общего образования администрации Ртищевского муниципального района Саратовской области» | **Всего** | **14203,22** |  |  | **6903,22** | **3400,00** | **3900,00** |
| Бюджет района  | **14203,22** |  |  | **6903,22** | **3400,00** | **3900,00** |
| 2.1.Техническое перевооружение котельной, расположенной по адресу: Саратовская область, Ртищевский район, с.Макарово, ул.Советская, д. 23. в том числе: | Всего | **1903,22** |  |  | **1903,22** |  |  |
| Бюджет района | **1903,22** |  |  | **1903,22** |  |  |
| 2.1.1. Изготовление проектно-сметной документации и экспертиза промышленной безопасности проектно-сметной документации по объекту «техническое перевооружение котельной, расположенной по адресу: Саратовская область, Ртищевский район, с.Макарово, ул.Советская, д. 23.,  | **Всего** | **157,08** |  |  | **157,08** |  |  |
| Бюджет района  | **157,08** |  |  | **157,08** |  |  |
| 2.1.2.Техническое перевооружение котельной, расположенной по адресу: Саратовская область, Ртищевский район, с.Макарово, ул.Советская, д. 23.(Обустройство площадки для установки котлов, замена легкосбрасываемых конструкций, не отвечающих требованиям эксплуатации опасных производственных объектов (окна, двери), приобретение оборудования и строительных материалов, строительно-монтажные работы) | **Всего** | **1746,14** |  |  | **1746,14** |  |  |
| Бюджет района  | **1746,14** |  |  | **1746,14** |  |  |
| 2.2. Изготовление проектно-сметной документации по объекту «техническое перевооружение котельной МОУ «СОШ № 5 г. Ртищево Саратовской области», расположенной по адресу: Саратовская область, г. Ртищево, ул. Яблочкова, д. 13А» | **Всего** | **400,0** | 0 | 0 | 0 | 400,0 | 0 |
| Бюджет района  | **400,0** | 0 | 0 | 0 | 400,0 | 0 |
| Федеральный бюджет  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. Техническое перевооружение котельной МОУ «СОШ № 5 г. Ртищево Саратовской области», расположенной по адресу: Саратовская область, г. Ртищево, ул. Яблочкова, д. 13А | **Всего** | **3000,00** | 0 | 0 | 0 | 3000,0 | 0 |
| Бюджет района  | **3000,00** | 0 | 0 | 0 | 3000,0 | 0 |
| Федеральный бюджет  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет  | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. Изготовление проектно-сметной документации по объекту «Техническое перевооружение котельной СП МОУ «СОШ № 7 г. Ртищево Саратовской области», расположенной по адресу: Саратовская область, г. Ртищево, ул. Ильича, д. 78» | **Всего** | **400,0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,0 |
| Бюджет района  | **400,0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,0 |
| Федеральный бюджет  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. Техническое перевооружение котельной СП МОУ «СОШ № 7 г. Ртищево Саратовской области», расположенной по адресу: Саратовская область, г. Ртищево, ул. Ильича, д. 78 | **Всего** | **3500,00** | **0** | 0 | 0 | 0 | 3500,0 |
| Бюджет района  | **3500,00** | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500,0 |
| Федеральный бюджет  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет  | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. Владыкинский сельский дом культуры. Установка блочно-модульной котельной мощностью 0,2МВтс котлами КОВ-100 - 2шт. | Управление ЖКХ и промышленности администрации муниципального района, Отдел культуры и кино администрации Ртищевского муниципального района | **Всего** | **5000,0** | 0 | 0 | 5000,0 | 0 | 0 |
| Бюджет района  | **5000,0** | 0 | 0 | 5000,0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Верно: начальник отдела делопроизводства**

**администрации муниципального района К.Н. Нигматова**