О ходе ремонтных работ в образовательных учреждениях Ртищевского муниципального района Саратовской области

 В ходе подготовки к новому 2017 – 2018 учебному году в образовательных учреждениях был выполнен комплекс ремонтных и хозяйственных работ на сумму более 1 млн. рублей.

 Во всех учреждениях были выполнены работы по подготовке к новому учебному году силами обслуживающего персонала, проведены работы по косметическому ремонту: окраска окон, дверей, стен, полов и т. д.

Для осуществления ремонтных и хозяйственных работ был составлен план-график производства работ. Согласно графику проводилась работа по подготовке информации о количестве необходимого материала и оборудования, заключение договоров с поставщиками материалов и услуг.

Приоритетной задачей стало устранение выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований Предписаний органов Роспотребнадзора. В рамках выполнения поставленных задач ведутся следующие работы:

* бригада МУ «ХЭГ» заканчивает работы по устройству ограждения МОУ «СОШ № 7» в количестве 120 м. п. Денежные средства на приобретение материалов в сумме 60,0 тыс. руб. были выделены из местного бюджета; по окончании работ бригада МУ «ХЭГ» приступит к работам по устройству ограждения МОУ «СОШ № 1», денежные средства в сумме 44 тыс. руб. выделены из местного бюджета, материалы приобретены;
* заключен договор с ООО «СтройСтандарт» на капитальный ремонт кровли над спортзалом и актовым залом на сумму 800 тыс. руб. К настоящему моменту приобретены материалы и бригада приступила к разборке кровли;
* заключены договоры на ремонт потолка в спортзале и лестничной клетки 2 этажа МОУ «СОШ № 9» (последствия протечки кровли). Договоры будут отлачены с личного счета школы.

Благотворительную помощь оказали фермерские хозяйства Ртищевского района в подготовке учебных заведений к новому учебному году:

* ремонт мягкой кровли МОУ «Ерышовская СОШ». Отремонтировано 808 кв. м. кровли на сумму 980 тыс. руб.;
* ремонт мягкой кровли МОУ «Краснозвездинская СОШ». Отремонтировано 1400 кв. м. кровли на сумму 950 тыс. руб.;
* замена входной двери в здании филиала МОУ «Ерышовская СОШ в с. Крутец»
* в МОУ «Северская СОШ» произведен ремонт внутренних помещений, приобретен материал на ремонт кровли.

В дошкольных детских учреждениях так же произведен косметический ремонт.

Кроме того, из средств местного бюджета произведен капитальный ремонт кровли МДОУ «Детский сад №4 «Колобок» г. Ртищево» на сумму 401 тыс. руб.

Ведутся работы по реконструкции здания МДОУ «Детский сад № 28 «Теремок» п. Первомайский Ртищевского района. Работы на сумму 1700 тыс. руб. будут завершены 10 сентября 2017 г.