Приложение

к постановлению администрации

Ртищевского муниципального района

от 17 февраля 2023 года № 140

ПЛАН

мероприятий Ртищевского муниципального района по организации безопасного пропуска паводковых вод  и обеспечению безаварийной работы организаций в период весеннего половодья 2023 года

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уточнение состава комиссии по обеспечению безопасного пропуска паводковых вод. | до 20.02. | отдел по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий |  |
| 2. | Разработать и утвердить План мероприятий Ртищевского муниципального района по организации безопасного пропуска паводковых вод и обеспечения безаварийно работы организаций в период весеннего половодья 2023 года. | до 20.02. | отдел по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий |  |
| 3. | Назначить ответственных за осуществлением контроля за состоянием гидротехнических сооружений, находящихся на территории Ртищевского района для организации контроля за их подготовкой к безаварийному пропуску паводковых вод в весенний период 2023 года. | до 20.02. | председатель паводковой комиссии, главы администраций МО |  |
| 4. | Подготовить постановление администрации Ртищевского муниципального района «Об утверждении состава районной паводковой комиссии на 2023 год», в рамках которого определить порядок эвакуации, охрану имущества граждан, движение автотранспорта и других противопаводковых мероприятий. | до 20.02. | отдел по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий |  |
| 5. | Провести заседания паводковой комиссии района с рассмотрением вопросов: -организация подготовки к пропуску паводковых вод в 2023 году на территории Ртищевского района; -обсуждение результатов подготовки и определение готовности организаций и района в целом к пропуску паводковых вод; -анализ оперативной паводковой обстановки в районе, ход выполнения основных мероприятий и принятие дополнительных мер по их выполнению; -итоги паводка 2022 года в Ртищевском муниципальном районе. | до 25.02. | председатель паводковой комиссии, отдел по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий, главы администраций МО, руководители организаций, члены паводковой комиссии |  |
| 6. | Совместно с ГУ МЧС России по Саратовской области провести областную противопаводковую штабную тренировку. | март | ГУ МЧС России по Саратовской области, отдел по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий, ЕДДС, муниципальное звено РСЧС |  |
| 7. | Определить места объезда участков возможного подтопления автодорог, подготовить материал для усиления насыпи от возможного разрушения при подтоплении или объездные маршруты. | до 10.03. | главы администраций МО |  |
| 8. | Для контроля за паводковой ситуацией, складывающейся на территории района от администрации Ртищевского муниципального района создать оперативную группу. | до 20.02. | члены паводковой комиссии |  |
| 9. | Контроль за подъемом уровня воды в реке Хопер осуществлять на 2-х водомерных постах: -в районе села Н.Голицыно (пост МУП «Водозабор»); -в районе низководного моста через реку Хопер у села Перевесинка. Контроль за подъемом уровня воды в реке Изнаир осуществлять на 1-ом водомерном посту в с. Александровка. | весь период паводка | сотрудники администраций МО, работники организаций, отдел по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий |  |
| 10. | Подготовка муниципальных образований района: -обследование вероятных участков подтопления территорий МО и определение конкретных мероприятий по каждому участку; -организация оперативного дежурства должностных лиц администраций МО; -организации заготовки необходимых запасов материально-технических, продовольственных, медицинских средств на период паводка; -организация оперативного оповещения населения МО о паводковой обстановке на территории МО; -уточнение маршрутов эвакуации населения из мест предполагаемого затопления или подтопления; -создание бригад для проведения работ по предупреждению и ликвидации возможных аварийных ситуаций; -подготовка пунктов временного размещения людей в случае возможной эвакуации населения из зон подтопления; -при затоплении или подтоплении населенных пунктов направлять оперативные группы для оценки складывающейся обстановки и принятия дальнейших решений. | до 20.02. с 10.03. до 10.04. до 01.03. до 20.02. до 10.03. до 20.02. до 01.03. при критическом подъеме уровня воды | паводковые комиссии МО главы администраций МО главы администраций МО, учреждения здравоохранения главы администраций МО главы администраций МО главы администраций МО главы администраций Краснозвездин-ского и Урусовского МО оперативная группа администрации РМР, главы администраций МО |  |
| 11. | Подготовка территории района: -обследовать гидротехнические сооружения, линии электропередач и линии связи, автомобильные дороги, водопропускные объекты, путепроводы и принять меры по их очистке и ремонту, дополнительному укреплению и повышения надежности; -обеспечить закрытие на период паводка низководных мостов через реку Хопёр в районе села Нестеровка и хутора Ободной, и запрета проезда по нему всех видов транспорта путем выставления заградительных блоков и других заградительных средств. | до 10.03. при критическом подъеме воды | Дистанция водоснабжения, МУП «Благоустрой- ство», Ртищевские РЭС, Ртищевские ГЭС, МУП «Теплотехник», ООО «А Скорпио» АО «Газпром газораспределе-ние Саратовская область» в г. Ртищево, отдел по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий, ООО «Регион-Мост» |  |
| 12. | При начале затопления (подтопления) населенных пунктов направлять на места оперативную группу для оценки складывающейся паводковой обстановки и подготовки информационных материалов для КЧС и ОПБ Ртищевского муниципального района и КЧС и ОПБ при Правительстве Саратовской области. | на весь период паводка | члены паводковой комиссии |  |
| 13. | Подготовка населения района: -организация цикла публикаций по действиям населения при угрозе и возникновении затопления; -выступление на ПДС Ртищевского района специалистов ГО и ЧС о паводковой ситуации перед работниками организаций, учреждений | с 25.02. до 25.04. в период паводка | МУП «Редакция Ртищевской газеты «Перекрёсток России», отдел по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий, руководители организаций, главы администраций МО, управление общего образования администрации РМР |  |
| 14. | Обеспечение мероприятий паводкового периода: -обеспечить бесперебойную связь пунктов управления администраций и организаций района для оперативного информирования и управления; -для выполнения оперативных перевозок личного состава, материальных запасов, эвакуируемого населения и оказания медицинской помощи обеспечить выделение необходимого количества автомобильной техники (согласно расчету). | 01.03.-30.04. 01.03.-30.04. | ПАО «Ростелеком» Руководители: ООО «Рассвет», ООО «Родина», ООО «А Скорпио», ГУЗ СО «Ртищевская РБ», ГАУ «Макаровский лесхоз» |  |
| 15. | Организация обеспечения управления и взаимодействия: -произвести необходимые расчеты потребных сил и средств для обеспечения мероприятий паводкового периода в материально-техническом, финансовом и медицинском отношении; -для отработки действий основных сил и средств и обеспечения взаимодействия организовать и провести противопаводковые тренировки | до 20.02. до 20.02. | отдел по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий, отделы и управления администрации РМР, главы администраций МО РМР руководители организаций, отдел по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий |  |
| 16. | Предоставлять сведения в ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Саратовской области»: -ежедневные сведения о паводковой обстановке на территории Ртищевского муниципального района; -информацию о состоянии автомобильных и железных дорог, мостов и движения автомобильного и железнодорожного транспорта. | на весь период паводка | отдел по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий, ЕДДС |  |
| 17. | Предоставить отчёты о выполнении областного Плана мероприятий по обеспечению пропуска паводковых вод в 2023 году на территории Саратовской области. | в установлен-ные планом сроки | отдел по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий |  |

Верно: ведущий специалист отдела делопроизводства

администрации муниципального района 					Н.В. Петрина